项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农研中心财务一体化管理系统运行维护费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农村经济研究中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市农村经济研究中心机关 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.000000 | 12.000000 | | 12.000000 | | 10.00 | | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款  拨款 | | 12.000000 | 12.000000 | | 12.000000 | | 10.00 | | 100% | 10.00 |
| 上年结转资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保证2024年农研中心单位及全体人员财务办公正常运转，实现单位内控管理的科学化，进一步提高工作效率。 | | | | | | 保证2024年农研中心单位及全体人员财务办公正常运转，实现单位内控管理的科学化，进一步提高工作效率。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 7天\*24小时远程 在线 | | | 24小时 | 24 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 保证系统7天\*24 小时正常运行 | | | 优（系统运行无故障） | 系统运行基本顺畅 | 20 | | 18 | 系统偶尔存在无法正常运行的情况，如遇到更新程序等情形。下一步，进一步督促运维公司加强管理 | |
| 时效指标 | 出现问题能够在4 小时内到达现场 解决问题 | | | ≤4小时 | 4 | 20 | | 18 | 有时会存在遇到问题等待集中处理的情况。下一步，进一步督促运维公司加强管理 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤12万元 | 12 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保系统持续正 常运转 | | | 优（系统持续稳定运转） | 系统基本能够持续稳定运转 | 20 | | 19 | 系统偶尔存在无法正常运行的情况，如遇到更新程序等情形。下一步，进一步督促运维公司加强管理 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 满足日常办公需求 | | | 优（职工使用满意度高） | 优（职工使用满意度高） | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.00 |  | |